Protokoll fört vid beslutsmöte den 23 februari 2011. Mötestid 10.00 – 11.30

Närvarande: Namn (sekreterare), Namn (deltagare), Namn (beställare)

Beslutspunkten är	[   ] godkänd

[   ] godkänd med restlista

[   ] underkänd, datum för nytt beslutsmöte: __________

[   ] underkänd, projektet avslutas

Beställarens underskrift: _______________________________________

|  | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Har allt material distribuerats i tid inför mötet? |  |  |
| Är kravspecifikationen godkänd av projektgruppen och beställaren? |  |  |
| Beaktas alla krav i projektplanen? |  |  |
| Har projektets aktiviteter identifierats? |  |  |
| Är beroenden mellan aktiviteter identifierade och beaktade? |  |  |
| Är aktiviteterna tidsbedömda på ett rimligt sätt? |  |  |
| Är aktiviteternas omfattning sådan att förseningar kan upptäckas och åtgärdas utan att projektets sluttidpunkt förskjuts? |  |  |
| Är aktiviteterna tilldelade resurser? |  |  |
| Har en tidplan upprättats? |  |  |
| Finns det ett lämpligt antal milstolpar? |  |  |
| Är leveranserna klart definierade och finns alla leveranser med? |  |  |
| Är projektets slutdatum OK? |  |  |
| Finns det någon reservtid? |  |  |
| Är projektplanens övriga delar beaktade och godkända (se mall)? |  |  |
| Är finansieringen fram till BP5 klar? |  |  |
| Är det rimligt och troligt att projektet kan genomföras med de givna resurserna? |  |  |
| Finns en bifogad restlista? |  |  |

Restlista

| Punkter | Beskrivning | Ansvar | Klart den |
| --- | --- | --- | --- |